АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗВАНИЯ

ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2024г.                                                                                               № 14-п

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальных программ Муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области в 2023 году

В соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Домбаровский сельсовет», утвержденным постановлением № 78-п от 18.10.2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ Муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области в 2023 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Домбаровский сельсовет в сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия главы                             Л.В.Котик

Разослано: в дело, прокуратуре, администрации района

ОТЧЕТ

о  ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области в 2023 году

В 2019 году на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области действовало 8 муниципальных программ муниципального образования Домбаровский сельсовет (далее – программа):

1. Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2020-2025 годы».

2. Муниципальная программа «Содержание дорожного фонда Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2020-2025 годы».

3. Муниципальная программа «Содержание жилищно – коммунального хозяйства на территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2020-2025 годы».

4. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2020-2025 годы».

5. Муниципальная программа «Основные направления социальной                                                                                                                        поддержки населения Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2020- 2025 годы».

6. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Домбаровский сельсовета на 2020-2025 годы».

7. Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района на 2020-2025 годы».

8.    Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2020-2025 годы»

Реализация муниципальных программ проводилась в больше степени средствами местного бюджета.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2023 год, тыс.руб. | Исполнение за 2023 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Содержание дорожного фонда Домбаровского сельсовета на 2020-2025 годы» | 1555,21 | 624,49 | 40,15 | 100 |
| 2 | Муниципальная программа « Основные направления социальной поддержки населения Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2020-2025 годы» | 4885,31 | 4833,17 | 98,93 | 100 |
| 3 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» | 955,64 | 826,06 | 86,44 | 100 |
| 4. | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области» на 2020-2025 годы » | 4381,27 | 4189,61 | 95,63 | 100 |
| 5. | Муниципальная программа «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2020-2025 годы» | 705,30 | 561,14 | 79,56 | 100 |
| 6. | Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2020-2025 годы | 445,50 | 352,27 | 79,07 | 100 |
| 7. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Домбаровский сельсовет на 2020-2025 годы | 2,0 | - | 0 | 100 |
| 8. | Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района на 2020-2025 годы». | 45,0 | 40,94 | 90,98 | 100 |