Приложение  № 1

к муниципальной программе «Благоустройство территории Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2016- 2021 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Достиг-нуто |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кол-во Активной энергии по программе «Светлое Село» | кВт | 18200 | 18500 | 18500 | 18500 | 19000 | 19000 | 19000 |  |
| 2. | Кол-во фонарей подлежащих замене | Шт. | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 3. | Кол-во приобретенных саженцев | Шт. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4. | Кол-во высаженных саженцев | Шт. | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| 5. | Кол-во кладбищ | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 6. | Кол-во обработанных кладбищ | Га. | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
| 7. | Кол-во оформленных кладбищ | Шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8. | Кол-во памятников | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9. | Кол-во вывезенного мусора | Т. | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. | Площадь скошенных дикорастущих растений | М2 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| 11. | Кол-во несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет принятых по договору по благоустройству сел | Чел. | 41 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |

Приложение  №2

к муниципальной программе «Благоустройство территории Администрации

Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2016-2021 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы

| № | Наименование Программы, подпро-граммы, основного мероприятия | ответственный исполнитель | код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | источник финансирования |  |  | Сумма расходов в расчете на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемые показатели результатов деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | РЗПР |  | ЦСР |  | ВР |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 7652,873 | 832,873 |  |  | 1285,0 |  | 1330,0 |  | 1375,0 | 1400,0 |  | 1430,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7652,873 | 832,873 |  |  | 1285,0 |  | 1330,0 |  | 1375,0 | 1400,0 |  | 1430,0 |  |  |  |  |  |
| ## 2. | ## Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Содержание уличного освещения | Администра ция МО Домбаровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет согласно решения |  | 370,0 |  |  | 400,0 | 415,0 | 430,0 |  |  | 445,0 | 470,0 |  | Единое управление комплексным благоустройством |  |  |  |
|  | 1.2. Озеленение | Администра ция МО Домбаровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет согласно решения |  | 10,0 |  |  | 25,0 | 30,0 | 35,0 |  |  | 40,0 | 45,0 |  | Единое управление комплексным благоустройством |  |  |  |
|  | 1.3. Содержание мест захоронений | Администра ция МО Домбаровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет согласно решения |  | 40,0 |  |  | 150,0 | 165,0 | 165,0 |  |  | 170,0 | 170,0 |  | Единое управление комплексным благоустройством |  |  |  |
|  | 1.4. Прочее благоустройство | Администра ция МО Домбаровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет согласно решения |  | 412,873 |  |  | 710,0 | 720,0 | 745,0 |  |  | 745,0 | 745,0 |  | Единое управление комплексным благоустройством |  |  |  |

Приложение  № 3

- к муниципальной программе «Благоустройство территории Администрации

- Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2016-2021 годы»

- План

- реализации Программы на 2016 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | - Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (областной бюджет) | Финансирование (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начало | - окончание |  |  |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1. Содержание уличного освещения | администрация МО Домбаровский сельсовет | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - Единое управление комплексным благоустройством |  | - 370,0 |
| мероприятие 1.2. Озеленение территории МО | администрация МО Домбаровский сельсовет | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Единое управление комплексным благоустройством |  | - 10,0 |
| мероприятие 1.3. Содержание мест захоронения | администрация МО Домбаровский сельсовет | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Единое управление комплексным благоустройством |  | - 40,0 |
| Мероприятие 1.4. Прочее благоустройство | администрация МО Домбаровский сельсовет | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Единое управление комплексным благоустройством |  | - 412,873 |

Приложение  № 4

к муниципальной программе «Благоустройство территории Администрации

Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2016-2021 годы»

Перечень основных программных  мероприятий

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | ответственный исполнитель | Срок |  | ожидаемый непосредственный результат | последствия не реализации основного мероприятия | связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание уличного освещения: - Активная энергия за уличное освещение по программе «Светлое село» - Зарплата, страховые взносы по договору - обслуживание фонарей уличного освещения по программе «Светлое село» - Уличное освещение по договору с населением - Приобретение фонарей, дроссель | администрация | 2016 | 2021 | Единое управление комплексным благоустройством | отсутствие нормативной базы | обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации программы |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Озеленение территории МО: - Приобретение саженцев - Посадка саженцев | ## администрация | 2016 | 2021 | Единое управление комплексным благоустройством | отсутствие нормативной базы | обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации программы |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Содержание мест захоронений: - Обустройство и уборка кладбищ - Дератизация кладбищ - Регистрация собственности кладбищ | ## администрация | 2016 | 2021 | Единое управление комплексным благоустройством | отсутствие нормативной базы | обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации программы |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Прочее благоустройство: - Зарплата, страховые взносы по договору - Погрузка и вывоз мусора - Приобретение материалов для ремонта памятника - Иммобилизация безнадзорных животных - Скашивание дикорастущих растений - Межевание земельных участков - Прочее | ## администрация | 2016 | 2021 | Единое управление комплексным благоустройством | отсутствие нормативной базы | обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации программы |

Приложение  № 5

к муниципальной программе «Благоустройство территории Администрации

Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2016-2021 годы»

Методика оценки эффективности Программы (подпрограмм)

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

- Сд- степень достижения целей (решения задач);

- Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

- Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы (подпрограммы)- для целевых показателей(индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом, рассчитываемой по формуле:

Уф= Фф/Фп*100%; где:

- Уф- уровень освоения средств подпрограммы в отчетном году;

- Фф- объем средств , фактически освоенных на реализацию Программы(подпрограммы) в отчетном году;

- Фп- объем бюджетных(внебюджетных ) значений по Программе(подпрограмме) на отчетный год

степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы.

Интервалы значений показателя (индикатора),  при которой реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности - не менее  95 процентов от установленного планового значения показателя;

удовлетворительным уровнем эффективности – от 80 процентов до 95 процентов от установленного планового значения показателя;

неудовлетворительным уровнем эффективности - менее 80 процентов.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.